Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SIWZ

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych 
z wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania – Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP – Muzeum Broni Pancernej.

§ 2

Zakres dokumentacji projektowo-wykonawczej

      - Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania – Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP – Muzeum Broni Pancernej.

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentacje projektowo-wykonawczą obejmującą:

- budynki i budowle podlegające modernizacji:

- budynek byłego kasyna (bud. Nr 2),

- cztery budynki garażowe (bud. Nr 70, 71, 72, 73),

- bunkier (obiekt nr 18),

- jednostanowiskowy plac z separatorami oleju i tłuszczu do okresowego mycia gąsienic i kół pojazdów.

- budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki:

- budynek trafostacji (bud. Nr 85),

- budynek magazynu materiałów pędnych i smarów oraz podziemny zbiornik paliw

- (bud. Nr 78 oraz obiekt nr 123),

- myjnia samochodowa (obiekt nr 77),

- osadnik myjni (obiekt nr 89).

- plan zagospodarowania terenu,

- instalacje zewnętrzne i przyłącza tj.:

        - Przyłącze gazowe,

        - Przyłącze wodociągowe

        - Przyłącze kanalizacji sanitarnej

        - Przyłącze kanalizacji deszczowej

        - Przyłącze elektroenergetyczne

        - Przyłącze i kanalizacja teletechniczna

- utwardzenia na terenie działki (parkingi, dojścia, dojazdy, place),

- zieleń,

- oświetlenie terenu,

- ogrodzenie terenu,

- małą architektura oraz śmietnik.

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące opracowania:

    - projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opracowany zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.kwietnia, 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.), zawierający dane określone w § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117)  – w liczbie 5 egzemplarzy;

    - projekty wykonawcze w zakresie i formie, o której mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1129) – w liczbie 5 egzemplarzy każdego projektu wykonawczego stanowiącego uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego;

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 12, 13 i 14 rozporządzenia o którym mowa w pkt. 2
– w liczbie 4 egzemplarzy każdej ze specyfikacji (branżowych) składających się na całość opracowania w tym zakresie;

    - przedmiary robót przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiary robót muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 rozporządzenia o którym mowa w pkt. 2 – w liczbie 4 egzemplarzy każdego z przedmiarów składających się na całość opracowania w tym zakresie;

    - kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) – w liczbie 2 egzemplarzy;

    - kosztorys nakładczy – zawierający opisy robót w kolejności technologicznej ich wykonania, ilości robót do wykonania, normy zużycia czynników produkcji oraz obliczenia – ilości robót x normy zużycia, które w rezultacie stanowią o nakładach ilościowych dla poszczególnych robót: robocizny (w roboczogodzinach), materiałów 
(w technicznych jednostkach miary) oraz pracy sprzętu (w maszynogodzinach) 
-  tylko w formie elektronicznej (ATH);

    - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), (w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów), która będzie podstawą do opracowania projektu BIOZ, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) – w liczbie 4 egzemplarzy;

    - harmonogram realizacji robót opracowany w aspekcie technologii wykonywania robót  - w liczbie 2 egzemplarzy;

    - scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 11       Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. nr 121 poz. 1137)  - w 5 egzemplarzach;

    - skan projektu budowlanego (z pieczątkami urzędowymi) stanowiącego załącznik do    pozwolenia na budowę  - w formie elektronicznej PDF;

    - zestawienie kosztów zadania- w 2 egzemplarzach;

    - analiza porównawcza wskaźników kosztów jednostkowych- w 2 egzemplarzach;

    - zestawienie finansowe kosztorysów poszczególnych branż-w 2 egzemplarzach.

      - Opracowania, o których mowa w ust. 3 muszą spełniać wymagania zawarte 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.  poz. 2117).

      - Wykonawca zobowiązuje się do  uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę, wynikających z przepisów prawa, w szczególności.:

- decyzji o warunkach zabudowy,

- warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej,

- wodno-kanalizacyjnej od właściwych gestorów mediów,

- w razie potrzeby ewentualnych odstępstw od aktualnych przepisów budowlanych i przeciwpożarowych,

- uzgodnienie w zakresie zgodności z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi,

- uzgodnienie z Wojskową Inspekcją Sanitarną obecnie Komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu,

- w zakresie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii – uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa        i higieny pracy,

- w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej – uzgodnienie

- z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- w zakresie rozwiązań projektowych i dokumentacji technicznej – uzgodnienie z Dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

      - Wykonawca zobowiązuje się do uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, w tym uzyskanie pozytywnych opinii:

- w zakresie inspekcji sanitarnej – Wojskowej Inspekcji Sanitarnej obecnie Komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu,

- w zakresie inspekcji pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu,

- w zakresie straży pożarnej – Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, obecnie Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Poznaniu,

- w zakresie zabezpieczenia teletechnicznego – szefa Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu,

- z prawnym dysponentem terenu - z Dyrektorem Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu.

§ 3

Przekazywanie danych przez Zamawiającego

            - Zamawiający zobowiązuje się zapewnić osobom wskazanym przez Wykonawcę swobodny dostęp do obszaru projektowania w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

            - Wykonawca jest uprawniony do zwrócenia się w każdym czasie do Zamawiającego 
w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres ………….. z zapytaniami 
w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy.

            - W przypadku otrzymania zapytania Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zapytania, w formie emailowej na adres ………………..

            - Wykonawca jest uprawniony do samodzielnego podjęcia decyzji w sprawie będącej przedmiotem zapytania w przypadku, gdy nie otrzyma od Zamawiającego odpowiedzi w terminie 3 dni.

            - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielać informacji o przebiegu wykonywania niniejszej umowy.

§ 4

Termin wykonania i sposób odbioru przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonać kompletną dokumentację projektowo-wykonawczą dla ogrodzenia 
z uwzględnieniem wykonania ogrodzenia w etapach – w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy;

- wykonać dokumentację projektową budowlaną, niezbędną do uzyskania pozwoleń na budowę lub dokonania zgłoszeń(z wyłączeniem niezbędnych uzgodnień) – w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie pózniej niż do dnia 2 grudnia 2016 r.;

- wykonanie całości dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę  – 120 dni od dnia podpisania umowy;

- pełnić nadzór autorski oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie – w terminie do 10 grudnia 2018 r.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację, o której mowa w §2 ust 3 we wskazanej liczbie egzemplarzy oraz w formie elektronicznej 
w jednym egzemplarzu na płycie CD lub DVD w formacie „pdf” i „doc”, przy czym tabele, zestawienia i arkusze w formacie „pdf” i „xls”.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag do dokumentacji w terminie 5 dni od jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać uwagi w formie elektronicznej na adres: ……………………...

- Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić uwagi Zamawiającego i dostarczyć poprawioną dokumentację do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania uwag.

- W przypadku niezgłaszania uwag Zamawiający zobowiązuje się dokonać końcowego odbioru dokumentacji projektowo-wykonawczej w terminie 5 dni od jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający zobowiązuje się dokonać końcowego odbioru dokumentacji projektowo-wykonawczej w terminie 3 dni od dostarczenia poprawionej dokumentacji projektowo-wykonawczej do siedziby Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się potwierdzić wykonanie części dokumentacji, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1-3, oraz wykonanie usług, o których mowa w ust. 1 pkt 4, protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron.

§ 5

Nadzór autorski

- Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:

- stwierdzanie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową,

- uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.

- Nadzór autorski pełniony będzie:

- z inicjatywy Wykonawcy,

- na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazane telefaxem lub listem poleconym do siedziby Projektanta, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się powierzyć wykonywanie czynności nadzoru wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Czynności nadzoru autorskiego dokumentowane będą wpisem do dziennika budowy.

- Potwierdzenia wpisem do dziennika budowy wymaga każdy pobyt na budowie, także w tych przypadkach, gdy osoba wykonująca czynności nadzoru autorskiego nie zgłasza żadnych uwag ani zastrzeżeń co do prowadzonych robót budowlanych.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo-wykonawczej, o których mowa w § 7, przeniesienie uprawnienia do wykonywania autorskiego prawa zależnego do dokumentacji projektowo-wykonawczej, o którym mowa w § 8, udzielenie upoważnienia, o którym mowa w § 9, przeniesienie własności rzeczy, o którym mowa w § 10 oraz wykonanie wszelkich czynności objętych niniejszą umową Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości …… brutto (słownie: ……), w tym …. zł netto (słownie: …) oraz … zł podatku od towarów i usług (słownie: …).

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności łącznego wynagrodzenia w częściach.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić pierwszą cześć wynagrodzenia w wysokości …… brutto (słownie: ……), w tym …. zł netto (słownie: …) oraz … zł podatku od towarów i usług (słownie: …) z tytułu wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 1.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić drugą cześć wynagrodzenia w wysokości …… brutto (słownie: ……), w tym …. zł netto (słownie: …) oraz … zł podatku od towarów i usług (słownie: …) z tytułu wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 2.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić trzecią cześć wynagrodzenia w wysokości …… brutto (słownie: ……), w tym …. zł netto (słownie: …) oraz … zł podatku od towarów i usług (słownie: …) z tytułu wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 3.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić czwartą cześć wynagrodzenia w wysokości …… brutto (słownie: ……), w tym …. zł netto (słownie: …) oraz … zł podatku od towarów i usług (słownie: …) z tytułu wykonania czynności, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 4.

- Niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę na kwotę wymienioną w ust. 3, 4,5 i 6.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności poszczególnych części wynagrodzenia 
w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Zamawiający oświadcza, że maksymalna część łącznego wynagrodzenia, które może zostać wypłacona Wykonawcy w roku 2016, zostanie sfinansowana z dotacji celowej inwestycyjnej, udzielonej Zamawiającemu przez Ministerstwo Obrony Narodowej na rok 2016.

- Zamawiający oświadcza, że  część łącznego wynagrodzenia, które może zostać wypłacona Wykonawcy w roku 2017, zostanie sfinansowana z dotacji celowej inwestycyjnej, udzielonej Zamawiającemu przez Ministerstwo Obrony Narodowej na rok 2017.

- Zamawiający oświadcza, że  część łącznego wynagrodzenia, które może zostać wypłacona Wykonawcy w roku 2018, zostanie sfinansowana z dotacji celowej inwestycyjnej, udzielonej Zamawiającemu przez Ministerstwo Obrony Narodowej na rok 2017.

- Strony ustalają, że maksymalna część łącznego wynagrodzenia, które może zostać wypłacona Wykonawcy w roku 2016, wynosi 81.875.,- zł brutto (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych).

- Strony ustalają, że maksymalna część łącznego wynagrodzenia, które może zostać wypłacona Wykonawcy w roku 2017, wynosi … zł brutto (…..).

- Strony ustalają, że maksymalna część łącznego wynagrodzenia, które może zostać wypłacona Wykonawcy w roku 2018, wynosi … zł brutto (…..).

§ 7

Zamówienia uzupełniające

Strony ustalają, że przez „zamówienia uzupełniające” rozumie się usługi, nie wchodzące 
w zakres zamówienia objętego niniejszą umową, co do których Zamawiający uznał, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

§ 8

Osoby przeznaczone do wykonania zamówienia

  - Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do wykonania zamówienia osoby posiadające wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia, niezbędne do wykonania zamówienia objętego niniejszą umową.

  - Do wykonywania czynności związanych z wykonaniem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć:

    - co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie projektowania w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej,

    - co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz teletechnicznych,

    - co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, gazowych oraz wentylacyjnych.

  - Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do wykonania czynności wymienionych w ust. 2 osoby wskazane w ofercie, złożonej w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy albo inne osoby spełniające wymagania określone w ust. 2 pkt 1-3, na które Zamawiający wyraził zgodę.

  - W celu uzyskania zgody Zamawiającego na przeznaczenie do wykonywania czynności wymienionych w ust. 2 innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawca jest uprawniony do złożenia w każdym czasie pisemnego wniosku i dołączenia kopii dokumentów potwierdzających spełnianie przez daną osobę wymagań określonych w ust. 2.

  - Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pisemną informację w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, w której zobowiązuje się albo wyrazić zgodę na przeznaczenie do wykonywania czynności wymienionych w ust. 2  innych osób niż wskazane w ofercie w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że dana osoba spełnia wymagania określone w ust. 2 albo odmówić wyrażenia zgody, w przypadku niewykazania przez Wykonawcę, że dana osoba spełnia wymagania określone w  ust. 2.

  - Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do wystąpienia do Wykonawcy z pisemnym wnioskiem o zmianę każdej z osób wymienionych w ust. 2, zawierającym uzasadnienie tej zmiany.

§ 9

Kary umowne

      - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu poszczególnych etapów zamówienia w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 1-3, jednakże nie więcej niż 10 % łącznego wynagrodzenia brutto.

      - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu poprawionej dokumentacji projektowo-wykonawczej do siedziby Zamawiającego w terminie wynikającym z § 4 ust. 5, jednakże nie więcej niż 10 % łącznego wynagrodzenia brutto.

      - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

      - W przypadku, gdy wartość szkody wyrządzonej przez Wykonawcę przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10

Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowo-wykonawczej

- Strony oświadczają, że twórcom utworu w postaci dokumentacji projektowo-wykonawczej będą przysługiwać autorskie prawa majątkowe, na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

- Wykonawca zobowiązuje się nabyć autorskie prawa majątkowe do utworu w postaci dokumentacji projektowo-wykonawczej w zakresie określonym w ust. 3 od każdego z twórców wymienionych w protokole końcowego odbioru, nie później niż do dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowo-wykonawczej.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu w postaci dokumentacji projektowo-wykonawczej, na następujących polach eksploatacji:

  - wykonywanie robót budowlanych i wszelkich innych czynności niezbędnych do zrealizowania inwestycji;

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  - w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo-wykonawczej w zakresie określonym w ust. 3 nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowo-wykonawczej.

- Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo-wykonawczej w zakresie określonym ust. 3 nastąpi bez ograniczeń terytorialnych.

- Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo-wykonawczej w zakresie określonym w ust. 3 nastąpi odpłatnie, za jednorazowym wynagrodzeniem określonym w § 6 ust. 3-5, obejmującym wszystkie pola eksploatacji wymienione w ust. 3.

§ 11

Autorskie prawa zależne do dokumentacji projektowo-wykonawczej

      - Strony oświadczają, że twórcy dokumentacji projektowo-wykonawczej będą uprawnieni do wyrażania zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do dokumentacji projektowo-wykonawczej na podstawie art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

      - Wykonawca zobowiązuje się nabyć uprawnienie do wyrażania zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do utworu w postaci dokumentacji projektowo-wykonawczej w zakresie określonym w ust. 1 od każdego z twórców wymienionych 
w protokole końcowego odbioru, nie później niż do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowo-wykonawczej.

      - Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu w postaci dokumentacji projektowo-wykonawczej, zarówno przez Zamawiającego, jak i przez osoby trzecie, upoważnione przez Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i bez prawa do odwołania upoważnienia.

      - Strony ustalają, że wyrażenie zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego obejmuje zarówno wyrażanie zgody na tworzenie utworów zależnych (opracowywanie utworu), o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wyrażanie zgody na korzystanie i rozporządzanie z utworów zależnych (opracowań), o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych.

      - Strony ustalają, że wyrażenie zgody, o którym mowa w ust. 3 i 4, następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowo-wykonawczej.

      - Strony ustalają, że wyrażenie zgody, o którym mowa w ust. 3 i 4, następuje odpłatnie, za jednorazowym wynagrodzeniem określonym w § 6 ust. 3-5.

§ 12

Autorskie prawa osobiste do dokumentacji projektowo-wykonawczej

            - Wykonawca zobowiązuje się wymienić w protokole końcowego odbioru twórców, którzy będą posiadać autorskie prawa osobiste do utworu w postaci dokumentacji projektowo-wykonawczej.

            - Zamawiający zobowiązuje się do wskazywania twórców wymienionych w protokole końcowego odbioru jako autorów dokumentacji projektowo-wykonawczej we wszystkich publikacjach lub informacjach przekazywanych do wiadomości publicznej, które będą dotyczyć dokumentacji projektowo-wykonawczej.

            - Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania innych autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowo-wykonawczej każdego z twórców wymienionych w protokole końcowego odbioru, z wyjątkiem nienaruszalności ich treści i formy oraz ich rzetelnego wykorzystania.

            - Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zobowiązanie każdego z twórców, wymienionych w protokole końcowego odbioru, do niewykonywania w stosunku do Wykonawcy i  Zamawiającego kiedykolwiek w przyszłości autorskiego prawa osobistego do dokumentacji projektowo-wykonawczej w postaci nienaruszalności jego treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania, nie później niż do momentu podpisania protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowo-wykonawczej.

            - Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zgodę każdego z twórców, wymienionych w protokole końcowego odbioru, na upoważnienie Zamawiającego do wykonywania autorskiego prawa osobistego do dokumentacji projektowo-wykonawczej w postaci nienaruszalności jego treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania, bez ograniczeń czasowych i bez prawa do odwołania upoważnienia.

            - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskiego prawa osobistego do dokumentacji projektowo-wykonawczej w postaci nienaruszalności jego treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania, bez ograniczeń czasowych i bez prawa do odwołania upoważnienia.

            - Strony ustalają, że upoważnienie, o którym mowa w ust. 6, następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowo-wykonawczej.

            - Strony ustalają, że upoważnienie, o którym mowa w ust. 6, następuje odpłatnie, za jednorazowym wynagrodzeniem określonym w § 6 ust. 3-5.

§ 13

Prawo własności rzeczy zawierających utrwaloną dokumentacje projektowo-wykonawczą

            - Wykonawca oświadcza, że będzie mu przysługiwać prawo własności wszystkich rzeczy, zawierających utrwaloną dokumentację projektowo-wykonawczą i przekazanych Zamawiającemu.

            - Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo własności wszystkich rzeczy, zawierających utrwaloną dokumentację projektowo-wykonawczą i przekazanych Zamawiającemu.

            - Strony ustalają, że przeniesienie prawa własności wszystkich rzeczy, zawierających utrwaloną dokumentację projektowo-wykonawczą i przekazanych Zamawiającemu, nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowo-wykonawczej.

            - Strony ustalają, że przeniesienie prawa własności wszystkich rzeczy zawierających utrwaloną dokumentację projektowo-wykonawczą i przekazanych Zamawiającemu, następuje odpłatnie, za wynagrodzeniem określonym w § 6 ust. 3-6.

§ 14

Zmiana umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy, na zasadach wynikających z art. 144 ustawy.

- Zamawiający oświadcza, że dopuszcza zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach, stanowiących „zmiany istotne” oraz „zmiany nieistotne” w rozumieniu art. 144 ustawy:

  - w przypadku konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wykonania zamówienia lub innych terminów, określonych w niniejszej umowie, z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub z powodu okoliczności, których Zamawiający nie przewidywał w dacie podpisania niniejszej umowy;

  - w przypadku konieczności zmiany wymagań w stosunku do osób przeznaczonych przez Wykonawcę do wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową;

  - w przypadku konieczności zmiany postanowień niniejszej umowy dotyczących zasad dokonywania odbiorów;

  - w przypadku podwyższenia lub obniżenia stawki podatku od towarów i usług i konieczności zmiany kwoty łącznego wynagrodzenia netto, kwoty łącznego podatku od towarów i usług oraz kwoty łącznego wynagrodzenia brutto;

  - w przypadku konieczności usunięcia rozbieżności wynikających z zaokrągleń w kwotach łącznego wynagrodzenia netto, łącznego podatku od towarów i usług, łącznego wynagrodzenia brutto;

  - w przypadku konieczności zmniejszenia lub zwiększenia maksymalnych części łącznego wynagrodzenia, które mogą zostać wypłacone Wykonawcy 
w poszczególnych latach kalendarzowych, bez zmiany wysokości łącznego wynagrodzenia brutto;

  - w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub zamówień uzupełniających, które mają wpływ na wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową i które powodują nieaktualność postanowień niniejszej umowy;

  - w przypadku zmiany przepisów prawa, która powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy;

  - w przypadku konieczności zmiany innych umów, których stroną jest Zamawiający, a które mają wpływ na prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy;

  - w przypadku zaistnienia siły wyższej, która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy;

  - w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niemożliwej do przewidzenia w dniu podpisania niniejszej umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub powodują nieaktualność postanowień niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że dopuszcza zmiany niniejszej umowy, również w innych przypadkach niż określone w § 20 ust. 2 niniejszej umowy, jeżeli zmiany te zostaną zakwalifikowane jako „zmiany nieistotne” w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Strony ustalają, że nie stanowi zmiany niniejszej umowy zmiana adresów siedzib Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiana adresów do korespondencji, numerów faksów lub adresów poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy oraz utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że zmiany określone w § 20 ust. 6 dokonywane są poprzez jednostronne pisemne oświadczenie danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia tego oświadczenia drugiej stronie.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Zleceniodawca oświadcza, że niniejsza umowa pozostaje w związku z inwestycją wpisaną do „Planu Inwestycji Budowlanych Sił Zbrojnych RP w latach 2014-2023” pod pozycją „91444” jako zadanie o nazwie „Modernizacja obiektów na potrzeby utworzenia oddziału zamiejscowego MWP - Muzeum Broni Pancernej”.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy, w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz ustawie Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

# Zamawiający 								Wykonawca